# Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica – MIEM

# Dissertação (2º semestre, 2012/2013)

# Proposta de tema de Dissertação

# Título da tese de Dissertação (máximo de 70 caracteres, incluindo espaços)

# Equilíbrio de Robô Humanoide usando Interface Háptica

Aluno

| Nome | Emílio Gerardo Estrelinha |  |
| --- | --- | --- |
| e-mail | Emilio.estrelinha@ua.pt |

Docentes responsáveis pela orientação e acompanhamento do trabalho

| Orientador | Vítor M. Ferreira dos Santos |
| --- | --- |
| Orientador |  |

# Descrição da proposta de trabalho

Enquadramento A dissertação enquadra-se na área de Automação e Robótica sendo esperado trabalho que envolva obtenção e processamento de dados, interfaces com utilizadores, condicionamento de hardware eletrónico e programação de microcontroladores e sistemas LINUX. Objetivos principais O principal objetivo do trabalho é a obtenção de dados de posição e velocidade dos servomecanismos instalados no robô humanoide durante movimentos de equilíbrio. Para isto é necessário o controlo háptico de uma ou mais partes do robô. Para isto é necessário ter os dados das células de carga para, com o joystick háptico, dar como feedback de força o centro de pressão do robô. Após esta etapa, será preciso fazer o robô passar por uma série de movimentos/poses e ter um utilizador a tentar equilibra-lo para obter dados de equilíbrio. Principais tarefas e sua calendarização aproximada (16 semanas) - Instalação de um sistema de monitorização do centro de pressão nos pés do robô humanoide controlado por uma unidade de microcontrolador (Arduino) (2 semanas) - Implementação da plataforma ROS (Robot Operating System) no robô humanoide (5 semanas) - Implementação da plataforma ROS na interface de controlo háptico (3 semanas) - Estudo do equilíbrio do segmento de uma perna por controlo háptico com force feedback (1 semanas) - Estudo do equilíbrio dos segmentos pernas e anca por controlo háptico com force feedback (1 semanas) - Elaboração escrita de tese (4 semanas) Calendarização

Assinaturas dos Orientadores do trabalho da Dissertação

Assinatura do Aluno

Aveiro, _____ de Setembro de 2010